RRG.271.6.2013

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Prawo zamówień publicznych, Gmina Strachówka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie:

"Modernizacja urządzeń służących melioracji szczegółowej i podstawowej poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenach zurbanizowanych Gminy Strachówka, powiat wołomiński”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dnia 17.07.2013 r.

Zatwierdził

Wójt Gminy Strachówka

Piotr Orzechowski

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Gmina Strachówka, ul. C.K. Norwida 6, 05-282 Strachówka.
tel. 25/756 28 28, fax 25/756 28 29
REGON: 711582724
NIP: 125-13-33-679

zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

"Modernizacja urządzeń służących melioracji szczegółowej i podstawowej poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenach zurbanizowanych Gminy Strachówka, powiat wołomiński”

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

44132000- 4 - Elementy przepustów

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE:

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja urządzeń służących melioracji szczegółowej i podstawowej poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenach zurbanizowanych Gminy Strachówka, powiat wołomiński.

Zakres robót remontowych obejmuje odkopanie i zasypanie wraz zagęszczaniem gruntu warstwami o grubości 15 cm istniejących przepustów znajdujących się w pasie dróg gminnych, wyregulowanie kręgów betonowych wraz z izolacją połączeń. Nie nadające się do remontu kręgi lub rury betonowe zastąpione zostaną rurami PE klasy SN8. Zakresem objęto również remont bądź odtworzenie istniejących przyczółków betowych. W miejscach narażonych na przejazdy pojazdów lub sprzętu rolniczego - ciężkiego nad przepustami będzie wykonana płyta żelbetowa wzmacniająca przepust z betonu B20 o grubości 20 cm.

- PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW:

I KĄTY CZERNICKIE DZIAŁKA EW. NR: 69, 144, 117

- średnica przepustu - 2x1500 mm;

- długość przepustu - 2x 7,0 m;

- rodzaj materiału przepustu - kręgi betonowe

II KĄTY CZERNICKIE DZIAŁKA EW. NR: 262

- średnica przepustu - 800 mm;

- długość przepustu - 6,0 m;

- rodzaj materiału przepustu - kręgi betonowe

III KĄTY -  MIĄSKI DZIAŁKA EW. NR:72, 149, 180

- średnica przepustu - 2x1000 mm;

- długość przepustu - 7,5 m;

- rodzaj materiału przepustu - kręgi betonowe

IV KĄTY - WIELGI DZIAŁKA EW. NR: 333

- średnica przepustu - 800 mm;

- długość przepustu - 6,0 m;

- rodzaj materiału przepustu - rury betonowe

V KSIĘŻYKI DZIAŁKA EW. NR:134

- średnica przepustu - 1000 mm;

- długość przepustu - 6,0 m;

- rodzaj materiału przepustu - rury betonowe

VI  STRACHÓWKA DZIAŁKA EW. NR:149

- średnica przepustu - 1000 mm;

- długość przepustu - 6,0 m;

- rodzaj materiału przepustu - kręgi betonowe

VII ROZALIN DZIAŁKA EW. NR:171/1

- średnica przepustu - 600 mm;

- długość przepustu - 8,0 m;

- rodzaj materiału przepustu - rura stalowa

VIII MŁYNISKO DZIAŁKA EW. NR:24

- średnica przepustu - 600 mm;

- długość przepustu - 6,0 m;

IX WIKTORIA DZIAŁKA EW. NR:156

- średnica przepustu - 600 mm;

- długość przepustu - 7,0 m;

- rodzaj materiału przepustu - rury betonowe

X WIKTORIA DZIAŁKA EW. NR:156

- średnica przepustu - 600 mm;

- długość przepustu - 8,0 m;

- rodzaj materiału przepustu - rury betonowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, stanowiący załączniki do SIWZ

Zamawiający nie przewiduje  składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2013 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków dla wszystkich część zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone min. 2 roboty tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości min. 100 000 zł brutto każda.

Zgodnie z zapisami §1 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w celu potwierdzenia wykonania robót w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ukończenia, Wykonawca załączy dowody (poświadczenie lub inny dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia).

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla wszystkich części zamówienia.

W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp należy przedłożyć:

1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek oceniany będzie, jako spełniony łącznie, a Zamawiający wymaga złożenia tego oświadczenia jedynie w stosunku do Wykonawcy lub Wykonawców, którzy pojedynczo lub łącznie spełniają poszczególny warunek udziału w postępowaniu (sporządzone według wzoru druku – Załącznik Nr 2 do SIWZ);

2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:

1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - sporządzone według wzoru druku –  Załącznik Nr 3 do SIWZ);

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, je żeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Oświadczenie Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.

4) Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ - wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ - wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6)  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,  potencjale technicznym, osobach zdolnych

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie, winno wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz należy wykazać, że podmiot udzielający zasobu wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie rzeczywiście nim dysponuje. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt 15 SIWZ, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

14.5  Zgodnie z §7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w przypadku Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność  z  oryginałem  przez   wykonawcę  lub  te  podmioty.

7) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 mogą być spełnione łącznie.

8) Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione zgodnie z opisanym sposobem dokonywania oceny spełniania warunków, jako spełnione/nie spełnione na podstawie zaświadczeń, oświadczeń i dokumentów opisanych i wymaganych w pkt 6 SIWZ, będących załącznikami do oferty Wykonawcy.

7. Dodatkowo (poza  dokumentami  wymienionymi  w  pkt  5  i  6)  do  oferty  należy dołączyć:

1) formularz ofertowy –  Zał. Nr 1 do SIWZ

2) jeśli dotyczy – pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – należy załączyć na piśmie w formie oryginału lub w formie notarialnie poświadczonej kopii;

4) dowód wniesienia wadium

5) kosztorys ofertowy

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką) przez osoby upoważnione (za wyjątkiem pełnomocnictwa, które należy załączyć na piśmie w formie oryginału lub w formie notarialnie poświadczonej kopii).

8. Informacja dodatkowa dla podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje załączenie dokumentów odpowiednio wymienionych zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 16 niniejszej SIWZ, Wykonawca składa dokument potwierdzający, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w punkcie 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

9.  Ogólne warunki  składnia ofert  przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja/spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami).

2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 16 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę  lub  te  podmioty.

3) W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum:

a) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynika ć z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.

b) każdy z Wykonawców występujących wspólnie, musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz, że konsorcjum spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy (o świadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 – podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum natomiast dokumenty potwierdzające, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z członków konsorcjum oddzielnie;

c) inne nie wymienione dokumenty, oświadczenia podpisuje/parafuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie Konsorcjum;

4) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

10. Wykonawca może zwrócić się w formie pisemnej lub elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej.

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminem składania ofert zmienić treść SIWZ.

13. WADIUM

Nie dotyczy

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

14.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

14.2 Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

15.1 Wykonawca lub pełnomocnik podmiotów występujących wspólnie ma prawo złożyć jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

15.2. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a)   Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1;

b)  Kosztorys ofertowy

c)  Oświadczenie z art. 22 ust. 1 — Załącznik Nr 2

d)  Wszystkie dokumenty wymienione w  rozdziale 5 i 6 niniejszej SIWZ;

e)  Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być  podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i określające jego zakres. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo uprawniające pełnomocnika m.in. do złożenia oferty musi mieć postać uwierzytelnionej notarialnie kopii.

f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik Nr 9 do SIWZ);

15.3. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

15.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15.5. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo dokonywania określonych czynności prawnych. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

15.6. Każda kartka oferty powinna być ponumerowana kolejnym numerem, spięta w sposób zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacji zawartości oferty i podpisana przez Wykonawcę.

15.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

15.8. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię dokumentu, kopia ta winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.

15.9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach, koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

Oferta na:

Modernizacja urządzeń służących melioracji szczegółowej i podstawowej poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenach zurbanizowanych Gminy Strachówka, powiat wołomiński.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  09.08.2013 r. , GODZ. 10:30

15.10. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz z numerami telefonów i faksów wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty wykonawcy w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie.

15.11. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

15.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

15.13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15.14. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, wskaże Zamawiającemu, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując je klauzulą „tajne – nie udostępniać” i umieszczone w oddzielnej kopercie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania (art. 8 ustawy pzp). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Strachówka ul. C.K. Norwida 6, 05-282 Strachówka w pokoju nr 10

16.2. Termin składania ofert upływa  09.08.2013 r., godz. 10:00

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2013 r., godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego, Gmina Strachówka, ul. C.K. Norwida 6, 05-282 Strachówka – w Sali Konferencyjnej pokój nr 12

16.4. Otwarcie ofert jest jawne.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

17.1 W ofercie należy podać cenę w PLN za całość zamówienia,  zawierającą całkowity jego koszt wraz z należnym podatkiem VAT. Wszystkie wartości tj.: netto, VAT i wartość brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń.

17.2 Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

a) nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty);

b) cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z uwagi na:

- zmianę stawki podatku VAT,

- wzrostu cen materiałów, robocizny, sprzętu,

- innych czynników gospodarczych.

c) całkowitą cenę brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. W przypadku, gdy Wykonawca naliczy stawkę podatku od towarów i usług inną niż 23%, musi wskazać podstawę prawną jej zastosowania. Jeżeli Wykonawca naliczy podatek VAT niezgodny z Ustawą a dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oferta będzie odrzucona.

17.3 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

17.4 Wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona będzie na podstawie oferty Wykonawcy. Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania

17.5 Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

18. KRYTERIA OCENY OFERT

18.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

Cena - 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna Ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

Kryterium Cena - znaczenie C — 100%

oferta z najniższą ceną

C = ----------------------------------------  x 100

oferta badana

18.2. Oferta, która uzyska najwyższą wartość współczynnika liczonego według powyższego wzoru zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

18.3. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy najwyższą wartość współczynnika oceny oferty C uzyska więcej niż jedna oferta, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w złożonych ofertach zgodnie z  art. 91 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.4. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i wymaganiach określonych w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.

18.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy

20. WYBÓR OFERTY

20.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

20.2. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedzibę i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.

20.3. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

21. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek zawartych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

22.1 Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów  ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

22.2 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

22.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

22.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.5 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują  również  organizacjom wpisanym na listę,  o  której mowa  w  art.  154  pkt 5  ustawy (organizacje

uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

23. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY

23.1 Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy załączonymi do SIWZ (Załącznik Nr 4).

23.2 Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.:

1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego np.:

a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na  zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu  umowy,

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

3) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, np.:

a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub dokumentacji technicznej urządzeń,

b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

4) w pozostałym zakresie – w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, np.:

a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

b) klęski żywiołowe,

c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,

e) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiałów, lub urządzeń.

23.3 Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

24. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1

- Oświadczenie z art. 22 – Załącznik Nr 2

- Oświadczenie z art. 24 – Załącznik nr 3

- Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik Nr 4

- Wykaz usług – Załącznik nr 5

- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – Załącznik nr 6

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

............................................

pieczęć Wykonawcy

FO R M U L A R Z    OF ERTO W Y

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja urządzeń służących melioracji szczegółowej i podstawowej poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenach zurbanizowanych Gminy Strachówka, powiat wołomiński.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

posiadającego siedziba/pełna nazwa firmy Wykonawcy………………………………………………………………………………………………………………

ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………………………

województwo	powiat

………………………………………………………………………………………………………………………

telefon	fax

…………………………………………………………………………………………………………………………

strona internetowa	e-mail

NIP ………………………………………… REGON …………………………………………

reprezentowana przez: …………………………………………………………………………………

imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy

I/. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia za cenę:

Wartość netto w PLN –.......................................................................... , słownie:...........................................................................................................................................................................

VAT.................%, kwota podatku w PLN . …................................,

słownie: …….................................................................................................................................................................

Wartość brutto w PLN –...........................................................

słownie: ………....................................……...…………………………………………………………………………

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania – od dnia podpisania umowy do 31.10.2013 r.

IV. OŚWIADCZAMY, że:

1) zapoznaliśmy się ze istotnymi postanowieniami umowy, które zostały załączone do SIWZ, akceptujemy je i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

2) zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale Podwykonawców * w zakresie:

..…..................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

3) żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

V. Numer rachunku bankowego wykonawcy……………………………………………………………………..

Na który Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia.

VI.  ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:

–wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

–inne............................................................................................................................................

VII/. OFERTA LICZY ............ STRON

..............................., dnia ..................................... (miejscowość)

(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ

............................................

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja urządzeń służących melioracji szczegółowej i podstawowej poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenach zurbanizowanych Gminy Strachówka, powiat wołomiński.

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 KK.

....................................................................

(podpis Wykonawcy

lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ

........................................

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja urządzeń służących melioracji szczegółowej i podstawowej poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenach zurbanizowanych Gminy Strachówka, powiat wołomiński.

Oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 KK.

....................................................................

(podpis Wykonawcy

lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ

§1

1.Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja urządzeń służących melioracji szczegółowej i podstawowej poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenach zurbanizowanych Gminy Strachówka, powiat wołomiński”

2. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2013 r.

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Modernizacja urządzeń służących melioracji szczegółowej i podstawowej poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenach zurbanizowanych Gminy Strachówka, powiat wołomiński”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa przedmiar robót, stanowiący załącznik do siwz.

§ 3

1.Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu umowy ustala się, na podstawie złożonej oferty, tj:

cena netto : ………….. zł.  (słownie : ………………………………………………………………….),

b/ podatek VAT 23% tj. …………….. zł. (słownie:  ………………………………………………….),

c/ cena brutto : …………….. zł. (słownie :  ………………………………………………… ).

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie

14 dni od daty otrzymania poprawnej faktury VAT.

3. Wynagrodzenie będzie regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego 
na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 4

1. Wykonawca po wykonaniu  prac i po protokolarnym odbiorze robót zawierającym

stwierdzenia, co do ilości i jakości robót wystawi fakturę stanowiącą podstawę do wypłaty

należności wynikającej z umowy.

2. Protokół odbioru podpisują obie strony. W przypadku stwierdzenia  wad jakościowych

Zamawiający określa w protokole sposób i termin ich usunięcia.

3.Na wykonane prace oferent udziela – 24 miesiące gwarancji.

§ 5

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość robót, terminowość ich wykonania oraz

bezpieczeństwo podczas ich wykonywania.

§ 6

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które

będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego,

b) za niedotrzymanie terminu wykonania zadania w wysokości 0,3% wynagrodzenia  umownego za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie  gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, za każdy  dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości i w  następujących przypadkach:

a) za odstąpienie  od umowy z przyczyn zależnych  od Zamawiającego, innych niż podane  w § 6 ust.1 pkt 1, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:

1/ w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu  wykonania części umowy,

2/ zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestanie prowadzić działalność,

3/ zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy,

4/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie  rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5/ Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie,

6/ Wykonawca nieprawidłowo wykonuje roboty.

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 może 
nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach :

1/ Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania

protokołu odbioru,

2/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie  przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych  wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn określonych w ust. 3 może nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych przyczynach.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej , pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia, z podaniem uzasadnienia.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający wykonują następujące  czynności :

1/ w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 8

Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami/ .

§ 10

Spory powstałe na tle realizacji tej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA :                                                          ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ

............................................ pieczęć Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

Oświadczam, że zrealizowałem, w ciągu ostatnich ............. lat następujące zamówienia:

| Nazwa i adres zleceniodawcy | Nazwa przedsięwzięcia (rodzaj usług i miejsce ich wykonywania | Okres realizacji | Całkowita wartość netto usług za które wykonawca odpowiadał | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..........................................................

(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ

…........................................................

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: Modernizacja urządzeń służących melioracji szczegółowej i podstawowej poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenach zurbanizowanych Gminy Strachówka, powiat wołomiński.

Oświadczam, że należę/ nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

* niepotrzebne skreślić

LISTA podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. .....................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................................

.........................................

(podpis Wykonawcy lub osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)